Cronograma do Projeto - Gerenciador de Armazenamento Windows

Estimativa de tempo por funcionalidade, distribuida em pesquisa, back-end, front-end e outras atividades. Valores aproximados, sem compromisso de precisao.

| Mês | Etapa / Funcionalidade | Descrição | Tempo Estimado | Área |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Agosto | Pesquisa e planejamento | Levantamento de requisitos, escolha de stack (C++20, Dear ImGui, DirectX 11, CMake), estudo de APIs Win32/COM/VSS | 4 dias | Pesquisa |
| Agosto | Definição da arquitetura | Desenho das camadas ui / scanners-cleaner / include, modelo de dados (ScanItem, Category, Config) | 3 dias | Pesquisa |
| Agosto | Modelos e contratos compartilhados | ScanResult, HistoryEntry, ProgressState/ProgressChannel, Scanner.h, Cleaner.h | 3 dias | Back-end |
| Agosto | Persistência (Config/History Store) | Leitura e gravação de JSON em %APPDATA%, escrita atômica via .tmp + MoveFileExW | 2 dias | Back-end |
| Setembro | Scanner de arquivos temporários e cache | Varredura recursiva de pastas de temp e cache de navegador | 3 dias | Back-end |
| Setembro | Scanner de arquivos duplicados | Agrupamento de duplicados (DuplicateGrouping), lógica testável isolada de Win32 | 4 dias | Back-end |
| Setembro | Scanner de logs antigos e dados órfãos | Varredura de logs antigos e heurística de dados órfãos de apps desinstalados | 4 dias | Back-end |
| Setembro | Lixeira e pontos de restauração (VSS) | Integração com IFileOperation (exclusão reversível) e vssadmin (pontos de restauração) | 4 dias | Back-end |
| Setembro | Motor de varredura (ScanEngine) | Orquestração sequencial dos scanners em worker thread, com cancelamento e progresso | 3 dias | Back-end |
| Outubro | Bootstrap da interface (Win32 + DirectX 11 + Dear ImGui) | Janela principal, loop de renderização, ícone da aplicação | 3 dias | Front-end |
| Outubro | Painel de Dashboard | Visão geral do uso de disco, gauge circular customizado via ImDrawList | 4 dias | Front-end |
| Outubro | Painel de Resultados | Tabela por categoria, seleção de itens para limpeza | 4 dias | Front-end |
| Outubro | Painel de Configurações e Histórico | Ajuste de limites/categorias e visualização do histórico de limpezas | 3 dias | Front-end |
| Outubro | Tema visual e fontes | Paleta de cores centralizada, carregamento de fontes personalizadas | 2 dias | Front-end |
| Novembro | Ícone de bandeja e auto-início | Minimizar para bandeja, iniciar com o Windows via registro | 3 dias | Front-end |
| Novembro | Agendamento automático de limpeza | Execução periódica de limpeza em segundo plano conforme configuração | 3 dias | Outros |
| Novembro | Testes automatizados | Testes de agrupamento de duplicados (test_duplicate_grouping) | 2 dias | Outros |
| Novembro | Recursos Win32 e empacotamento | Ícone multi-resolução (app.ico), resource.h, geração do instalador/release | 2 dias | Outros |
| Novembro | Documentação e revisão geral | README, memória do projeto, revisão de bugs encontrados (ex.: checkbox da linha 0) | 3 dias | Outros |